SURAT PERINTAH KERJA PEKERJAAN SWAKELOLA DOCKING KMP. LEMA TAHUN 2025 Nomor : SPK.465/TN.101/ASDP-TTE/SWK/2025 Tanggal : 16 Januari 2025 Yang bertanda tangan dibawah ini : - Nama : HANDOYO PRIYANTO Jabatan : General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Alamat : Jl. Kompleks Pelabuhan Ferry Bastiong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. - Nama : BUDI PRIYANTO Jabatan : Nahkoda KMP. LEMA Alamat : KMP. LEMA Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut : - Pekerjaan Swakelola KMP. LEMA dalam rangka docking Tahun 2025 Mencakup: - Untuk Departemen Deck Kapal meliputi kegiatan : - Melakukan ketok, sekrap sebagai persiapan pengecatan konstruksi kapat yang berada di atas garis air; - Melakukan pengecatan untuk konstruksi kapal yang berada diatas garis air. - Untuk Departemen Mesin Kapal meliputi kegiatan : - Merawat dan membersihkan mesin kapal dengan kelengkapan pendukungnya; - Memperbaiki mesin dan kelengkapan pendukungnya; - Merawat dan melakukan penggantian spare part mesin; - Melakukan persiapan mesin untuk pelaksanaan pemeriksaan mesin oleh klas - Biaya Pekerjaan Swakelola Biaya pelaksanaan Pekerjaan Swakelola yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 17,537,500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagaimana diatur dalam KD 36/TN.101/ASDP-2012 - Jangka Waktu Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) Surat Perintah Kerja (SPK) ini, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 04 Februari 2025 - Syarat-Syarat Pekerjaan - Pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang ditentukan. - Mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perawatan kapal sesuai ketentuan pabrikan/modul pabrikan - Pembayaran dan Penagihan - Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibayarkan sebesar 100% setelah PIHAK KEDUA menyampaikan penagihan kepada PIHAK PERTAMA. - Penagihan dapat dilakukan dengan penunjukan: - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Swakelola yang ditandatangani Nahkoda dan Owner Surveyor . - Foto-Foto sebagai bukti dokumentasi - Denda dan Sanksi Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam butir 3 (tiga) Surat Perintah Kerja (SPK) ini tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 0.17% untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% dari harga pekerjaan. Ternate, 16 Januari 2025 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KMP. LEMA PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate NAKHODA GENERAL MANAGER BUDI PRIYANTO HANDOYO PRIYANTO